УКРАЇНА

РАДОМИШЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

Житомирської  області

Р І Ш Е Н Н Я

Двадцять сьома сесія                                                                                     ІV скликання

від   24.02.2006р.        № 322

Про     затвердження     Програми

підтримки     об’єктів       спільної

власності  територіальних громад

сіл, селища, міста району на 2006 рік

У зв’язку з необхідністю проведення заходів, спрямованих на підтримання в належному стані об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району, керуючись ст.ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету і комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму підтримки об’єктів спільної власності  територіальних громад сіл, селища, міста району на 2006 рік (додається).

2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Гуренко О.А.) передбачити кошти для фінансування Програми за рахунок перевиконання доходної частини районного бюджету та інші джерела фінансування, що не суперечать діючому законодавству України.

3.     Контроль   за   виконанням   рішення   покласти   на   постійну   комісію районної ради з питань бюджету і комунальної власності.

Голова ради                                                                                В.М. Янович

Додаток

до рішення районної ради

від 24.02.2006 року   №

ПРОГРАМА

підтримки об’єктів спільної власності                                                             територіальних громад сіл, селища, міста району                                                                                                       на 2006 рік

Розділ І. Обгрунтування необхідності підтримки об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району.

Останніми роками через недостатність обігових коштів не проводилися в необхідних обсягах роботи по поточному та капітальному ремонту будинків і споруд, технологічного обладнання, водогінної та каналізаційної мереж, електроарматурного обладнання та систем теплопостачання.

На даний час є нагальна потреба:

У виконанні робіт по ремонту приміщень, кабінетів та внутрішньої системи водопостачання та водовідведення, системи опалення з влаштуванням приладів обліку в адмінбудинку, за адресою: Соборний майдан,12.

У проведенні ремонту приміщення кінотеатру ім. Т.Г. Шевченко,                        за адресою: Соборний майдан,16.

У проведенні газифікації приміщення районної друкарні, за адресою: вул.Старокиївська,2.

Розділ ІІ. Заходи по виконанню Програми.

1. Для підвищення ефективності використання та належного утримання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району планується виконати наступні заходи:

- провести капітальний ремонт приміщення приймальні, кабінетів голови, заступника голови ради та центрального фоє в адмінбудинку, за адресою: Соборний майдан,12;

- провести капітальний ремонт кабінету районної організації ветеранів в адмінбудинку, за адресою: Соборний майдан,12;

- провести капітальний ремонт надвірного туалету, за адресою: Соборний майдан,12;

- виготовити кошторисну документацію на капітальний ремонт надвірного туалету, за адресою: Соборний майдан,12;

-  провести технічний нагляд по капітальному ремонту надвірного туалету, за адресою: Соборний майдан,12;

- виготовити кошторисну документацію на капітальний ремонт приміщення приймальні, кабінетів голови  та заступника голови ради в адмиінбудинку, за адресою: Соборний майдан,12;

-  виконати роботи по ремонту внутрішньої системи водопостачання та водовідведення з встановленням приладу обліку в адмінбудинку, за адресою: Соборний майдан,12;

-  виконати роботи по ремонту системи опалення з влаштуванням приладу обліку теплопостачання в адмінбудинку, за адресою: Соборний майдан,12;

- провести поточний ремонт санвузла на І поверсі в адмінбудинку, за адресою: Соборний майдан,12;

- придбати майно для обладнання приймальної, кабінетів голови та заступника голови і методкабінету районної ради в адмінбудинку, за адресою: Соборний майдан,12;

-  провести технічний нагляд по капітальному ремонту приміщень районної ради в адмінбудинку, за адресою: Соборний майдан,12;

- збудувати тепло-генераторну та підвідну тепломережі до приміщення кінотеатру ім. Т.Г. Шевченко, за адресою: Соборний майдан,16;

- провести реконструкцію даху та покрівлі приміщення кінотеатру             ім. Т.Г. Шевченко, за адресою: Соборний майдан,16;

-  провести поточний ремонт системи опалення  приміщення кінотеатру         ім. Т.Г. Шевченко, за адресою: Соборний майдан,16;

-  провести поточний ремонт двірних та віконних заповнень  приміщення кінотеатру ім. Т.Г. Шевченко, за адресою: Соборний майдан,16;

-  виконати роботи по проведенню газифікації приміщення районної друкарні, за адресою: вул.Старокиївська,2;

Зведені дані про потребу коштів додаються.

Заступник голови ради                                                             А.О. Дейнеко

Додаток

До Програми підтримки об’єктів

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району

на 2006 рік

ЗВЕДЕНІ ДАНІ

про потребу коштів для підтримки об’єктів спільної власності  територіальних громад сіл, селища, міста району                                                           на 2006 рік

| № п/п | Назва заходів | Орієнтована вартість (грн.) | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Виконання робіт по ремонту приміщень, кабінетів та внутрішньої системи водопостачання і водовідведення, системи опалення розташованих в адмінбудинку, за адресою: Соборний майдан,12. |  |  | Дочірнє підприємство «Мрія» Радомишльського ВАТ ПМК-13 Райдержадміністрація, відділ містобудування та ЖКГ |
| 1.1. | Капітальний ремонт приміщення приймальні, кабінетів голови, заступника голови ради та центрального фойє | 23532,00 | І квартал | Дочірнє підприємство «Мрія» Радомишльського ВАТ ПМК-13 |
| 1.2. | Капітальний ремонт кабінету районної організації ветеранів | 3589,00 | І квартал | Дочірнє підприємство «Мрія» Радомишльського ВАТ ПМК-13 |
| 1.3. | Капітальний ремонт надвірного туалету | 5212,00 | І квартал | Дочірнє підприємство «Мрія» Радомишльського ВАТ ПМК-13 |
| 1.4. | Виготовлення кошторисної документації на капітальний ремонт надвірного туалету | 768,00 | І квартал | Міське управління капітального будівництва |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.5. | Технічний нагляд по капітальному ремонту надвірного туалету | 100,50 | І квартал | Міське управління капітального будівництва |
| 1.6. | Виготовлення кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення приймальні, кабінетів голови та заступника голови ради | 1280,00 | І квартал | Міське управління капітального будівництва |
| 1.7. | Технічний нагляд по капітальному ремонту приміщень районної ради | 428,60 | І квартал | Міське управління капітального будівництва |
| 1.8. | Виконання робіт по ремонту внутрішньої системи водопостачання та водовідведення з встановленням приладу обліку. | 4000,00 | ІІ квартал | Райдержадміністрація, відділ містобудування та ЖКГ |
| 1.9. | Ремонт системи опалення з влаштуванням приладу обліку теплопостачання. | 40000,00 | ІІІ квартал | Райдержадміністрація, відділ містобудування та ЖКГ |
| 1.10. | Поточний ремонт санвузла на І поверсі адмінбудинку. | 10000,00 | ІІІ-IV квартал | Райдержадміністрація, відділ містобудування та ЖКГ |
| 1.11. | Придбання майна для обладнання приймальної, кабінетів голови та заступника голови і методкабінету районної ради. | 40000,00 | ІІІ-IV квартал | Райдержадміністрація, відділ містобудування та ЖКГ |
| 2. | Ремонт приміщення кінотеатру ім. Т.Г. Шевченко, за адресою: Соборний майдан,16. |  |  | Відділ культури, райдержадміністрація, відділ містобудування та ЖКГ |
| 2.1. | Будівництво тепло-генераторної та підвідної тепломереж. | 22000,00 | ІІ квартал | Відділ культури, райдержадміністрація, відділ містобудування та ЖКГ |
| 2.2. | Реконструкція даху та покрівлі. | 280000,00 | ІІ-ІІІ квартал | Відділ культури, райдержадміністрація, відділ містобудування та ЖКГ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.3. | Поточний ремонт системи опалення. | 15000,00 | ІІІ квартал | Відділ культури, райдержадміністрація, відділ містобудування та ЖКГ |
| 2.4. | Поточний ремонт двірних та віконних заповнень. | 35000,00 | ІІ квартал | Відділ культури, райдержадміністрація, відділ містобудування та ЖКГ |
| 3 | Проведення газифікації приміщення районної друкарні, за адресою: вул.Старокиївська,2. |  |  | Райдержадміністрація, управління експлуатації газового господарства |
| 3.1. | Виконання робіт по проведенню газифікації. | 3500,00 | I квартал | Райдержадміністрація, управління експлуатації газового господарства |
| Всього: | 484410,1 |  |  |

Заступник голови ради                                                         А.О. Дейнеко