Додаток №1

Терміни виконання та джерела фінансування

ремонту житлового фонду на 2011-2014 рр

| № п/п | Назва міста та населеного пункту | Найменування заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Усього коштів,млн.грн | у тому числі по роках млн.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | примітка |
| 1. | м. Радомишль | Ремонт житлового фонду, ремонт дахів багатоквартирних житлових будинків. | Органи місцевого самоврядування | Державний бюджет, | 4 | 1.0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Підприємства | 3,4 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1.0 |  |
| 2. | Смт Біла Криниця | Ремонт житлового фонду, ремонт дахів багатоквартирних житлових будинків. | Органи місцевогосамоврядування | Державний бюджет, | 0,2 |  | 0,1 | 0,1 |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет, | 0,02 |  | 0,01 | 0,01 |  |  |
|  |  |  |  | Підприємства |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього: |  |  | Державний бюджет, | 4,2 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет, | 0,02 |  | 0,01 | 0,01 |  |  |
|  |  |  |  | Підприємства | 3,4 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |  |
|  | Всього по району |  |  |  | 7,62 |  |  |  |  |  |

Додаток №2

Створення товариств та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

| № п/п | Назва міста, населеного пункту | Кількість будинків, до 5 поверхів | Створення об’єднань, у тому числі по роках | примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1. | Виконкомам : Радомишльської міської ради Білокриницької селищної ради Великорацької сільської ради | 7 2 4 |  | 2 1 1 | 2 1 2 | 3 1 |  |
|  | Усього | 13 | - | 4 | 5 | 4 |  |

Додаток №3

Оснащення житлового фонду м. Радомишль по будинковими приладами обліку води на період до 2014 року.

| Загальна кількість багатоповерхових будинків обладнаних центральним водопостачанням | Фактично оснащено будинків | Підлягає оснащенню | Виконавець | В т.ч. по роках | Розрахункові обсяги фінансування 2011-2014 рр. тис. грн. кошти підприємства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 22 | 0 | 22 | МКП Водоканал | 3 | 7 | 7 | 4 | 22,5 | 52,5 | 52,5 | 30 |

Примітка: Середня вартість  лічильника холодної води 2500грн.

Середня вартість встановлення  лічильника холодної води 5000грн.

Додаток №4

Основні  заходи по будівництву реконструкції і модернізації об’єктів  водопостачання  та водовідведення

населених пунктів Радомишльського району

| № п/п | Назва міста та населеного пункту | Найменування заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Усього коштів,млн.грн | у тому числі по роках млн..грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | м. Радомишль | Реконструкція об’єктів водоводу м.Радомишль | Органи місцевогосамоврядування | Державний бюджет, | 3,8 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 1,3 |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,38 | 0,06 | 0,07 | 0,12 | 0,13 |  |
|  |  |  |  | Підприємства |  |  |  |  |  |  |
| 2. | м Радомишль | Реконструкція каналізаційних, очисних споруд | Органи місцевогосамоврядування | Державний бюджет, | 4,9 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет, | 0,42 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 |  |
|  |  |  |  | Підприємства |  |  |  |  |  |  |
| 1. | С. Потіївка | Реконструкція водопровідних мереж | Органи місцевогосамоврядування | Державний бюджет, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет, | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет, | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  |
|  |  |  |  | Підприємства |  |  |  |  |  |  |
| 2. | С. Потіївка | Реконструкція каналізаційних мереж, очисних споруд | Органи місцевогосамоврядування | Державний бюджет, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет, | 0,45 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет, | 0,04 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |
|  |  |  |  | Підприємства |  |  |  |  |  |  |
| 3 | С. Потіївка | Реконструкція водопропускних конструкцій вулиць | Органи місцевогосамоврядування | Державний бюджет, | 0,15 |  | 0,15 |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет, | 0,02 |  | 0,02 |  |  |  |
|  |  |  |  | Підприємства |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Смт Біла Криниця | Реконструкція водопровідних мереж | Органи місцевогосамоврядування | Державний бюджет, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет, | 0,1 | 0,15 | 0,25 |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет, | 0,035 | 0,015 | 0,02 |  |  |  |
|  |  |  |  | Підприємства |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Смт БілаКриниця | Реконструкція каналізаційних мереж, очисних споруд | Органи місцевогосамоврядування | Державний бюджет, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет, | 0,3 |  |  | 0,15 | 0,15 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет, | 0,1 |  |  | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  |  | Підприємства |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього: |  |  | Державний бюджет, | 8,85 | 1,9 | 2,15 | 2,4 | 2,4 |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет, | 1,3 | 0,35 | 0,45 | 0,35 | 0,15 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет, | 1,055 | 0,215 | 0,25 | 0,3 | 0,29 |  |
|  |  |  |  | Підприємства |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по району |  |  |  | 11,205 |  |  |  |  |  |

Додаток №5

Сприяння у розробленні та реалізації пілотних  (інноваційних) проектів у житлово-комунальному господарстві, спрямованих на  удосконалення системи управління житловим фондом, зменшення технологічних витрат і втрат ресурсів, впровадження прогресивних технологій

| №№ | Населені пункти | Найменування заходу | Роки будівниц-тва | Джерела фінансування | Усього коштів, млн.грн. | У тому числі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | м. Радомишль | Ремонт-реконструкція системи водопостачання та водовідведення міських очисних споруд | 2011 | державний бюджет, місцевий бюджет | 5,689 | 5,689 | - | - | - |
|  | Разом |  |  |  | 5,689 | 5,689 | - | - | - |

Додаток  №6

Заходи по озелененню територій міста, селища та сіл району

| №/п | Найменування заходів | Кількість дерев шт | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | примітка | Фінансування, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Районний бюджет | Місцевий бюджет |
| 1 | Висадка дерев, кущів м. Радомишль | 3100 | 600 | 800 | 800 | 900 |  | 20 | 10 |
| 2 | Висадка дерев, кущів смт Біла Криниця | 1800 | 200 | 400 | 400 | 400 |  | 10 | 5 |
| 3 | Висадка дерев, кущів в селах району | 7500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |  | 40 | 20 |
|  | Всього | 12400 | 2300 | 3200 | 3200 | 3300 |  | 70 | 35 |
|  | Потреба в фінансуванні по рокам тис. грн. |  | 20 | 25 | 25 | 35 |  |  |  |

Додаток №7

Реконструкція систем зовнішнього освітлення населених пунктів району

| № п/п | Назва міста та населеного пункту | Найменування заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Усього коштів, млн.грн | у тому числі по роках млн..грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | примітка |
| 1. | м. Радомишль | Реконструкція вуличного освітлення | Органи місцевогосамоврядування | Державний бюджет, | 0,48 | 0,12 | 0,12 | 1,12 | 1,12 |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Підприємства |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Смт Біла Криниця | Реконструкція вуличного освітлення | Органи місцевогосамоврядування | Державний бюджет, | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Підприємства |  |  |  |  |  |  |
| 3. | С Леніно | Реконструкція вуличного освітлення | Органи місцевогосамоврядування | Державний бюджет, | 0,12 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Підприємства |  |  |  |  |  |  |
| 4. | С.Ірша | Реконструкція вуличного освітлення | Органи місцевогосамоврядування | Державний бюджет, | 0,12 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Підприємства |  |  |  |  |  |  |
| 5. | С.Кочерів | Реконструкція вуличного освітлення | Органи місцевогосамоврядування | Державний бюджет, | 0,12 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Підприємства |  |  |  |  |  |  |
| 6. | С. Потіївка | Реконструкція вуличного освітлення | Органи місцевогосамоврядування | Державний бюджет, | 0,16 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Підприємства |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього: |  |  | Державний бюджет, | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Підприємства |  |  |  |  |  |  |